2021

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.

SENADO DE LA REPÚBLICA

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN	4

1.	OBJETIVO	4

2.	ALCANCE	4

3.	TÉRMINOS Y DEFINICIONES	5

4. ESTRATEGIAS	7

5. PLANES DESARROLLADOS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	8

5.1	RIESGOS IDENTIFICADOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	8

5.2 	ACTIVIDADES A DESARROLLAR SOBRE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (2020- 2021)	9

5.3.	PROGRAMACIÓN DE MONITOREO DE CONTROLES DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	11

6.	MARCO LEGAL	12

7. REQUISITOS TÉCNICOS	12

8.	DOCUMENTOS ASOCIADOS	12

9. RESPONSABLE DEL DOCUMENTO	13

# INTRODUCCIÓN

# El Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, es una herramienta importante para el Senado de la República, porque permite minimizar perdidas y obtener oportunidades para la protección de los activos de la información de la entidad.

# Este plan está orientado a facilitar la implementación y desarrollo de una eficaz, eficiente y efectiva gestión del riesgo, desde la identificación hasta el monitoreo; da una orientación para facilitar su identificación, reconocimiento de las causas, efectos, definición de controles y da lineamientos sencillos y claros para su adecuada gestión.

# La información se enmarca en tres principios de protección, que deben ser tenidos en cuenta tanto en la clasificación de los activos, como en el tratamiento de los riesgos de seguridad y privacidad de la información, los cuales son: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad, de acuerdo con el análisis realizado en la identificación de activos de información.

# OBJETIVO

Definir un plan de tratamiento de riesgos que precise los controles y acciones necesarias para atenuar la materialización de los riesgos de seguridad de la información en el Senado de la República. De este modo se busca mediante el tratamiento de riesgos fortalecer una adecuada gestión de la información en la entidad.

# ALCANCE

El plan de tratamiento de riesgos tiene alcance en los activos de información valorados como alto, en el proceso de identificación de riesgos de seguridad digital, de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad del Senado de la República.

- TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Activo de Información: En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier información o elemento de valor para los procesos de la Organización.

Análisis de riesgos: Es un método sistemático de recopilación, evaluación, registro y difusión de información necesaria para formular recomendaciones orientadas a la adopción de una posición o medidas en respuesta a un peligro determinado.

Amenaza: Es la causa potencial de una situación de incidente y no deseada por la organización

Causa: Son todo aquello que se pueda considerar fuente generadora de eventos (riesgos). Las fuentes o agentes generadores son las personas, los métodos, las herramientas, el entorno, lo económico, los insumos o materiales entre otros.

Confidencialidad: Propiedad de la información de no ponerse a disposición o ser revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados.

Consecuencia: Resultado de un evento que afecta los objetivos.

Criterios del riesgo: Términos de referencia frente a los cuales la importancia de un riesgo se evaluada.

Control: Medida que modifica el riesgo.

Disponibilidad: Propiedad de la información de estar accesible y utilizable cuando lo requiera una entidad autorizada.

Evaluación de riesgos: Proceso de comparación de los resultados del análisis del riesgo con los criterios del riesgo, para determinar si el riesgo, su magnitud o ambos son aceptables o tolerables.

Evento: Un incidente o situación, que ocurre en un lugar particular durante un intervalo de tiempo específico.

Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo, se compone de la evaluación y el tratamiento de riesgos.

Identificación del riesgo. Proceso para encontrar, enumerar y caracterizar los elementos de riesgo.

Integridad: Propiedad de la información relativa a su exactitud y completitud.

Impacto: Cambio adverso en el nivel de los objetivos del negocio logrados.

Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos, expresada en términos de la combinación de las consecuencias y su posibilidad.

Matriz de riesgos: Instrumento utilizado para ubicar los riesgos en una determinada zona de riesgo según la calificación cualitativa de la probabilidad de ocurrencia y del impacto de un riesgo.

Monitoreo: Mesa de trabajo anual, la cual tiene como finalidad, revisar, actualizar o redefinir los riesgos de seguridad de la información en cada uno de los procesos, partiendo del resultado de los seguimientos y/o hallazgos de los entes de con trol o las diferentes auditorías de los sistemas integrados de gestión.

Propietario del riesgo: Persona o entidad con la responsabilidad de rendir cuentas y la autoridad para gestionar un riesgo.

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan para transformar una entrada en salida.

Riesgo Inherente: Es el nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles.

Riesgo Residual: El riesgo que permanece tras el tratamiento del riesgo o nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles.

Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.

Riesgo en la seguridad de la información: Potencial de que una amenaza determinada explote las vulnerabilidades de los activos o grupos de activos causando así daño a la organización.

Seguimiento: Mesa de trabajo semestral, en el cual se revisa el cumplimiento del plan de acción, indicadores y metas de riesgo y se valida la aplicación de los controles de seguridad de la información sobre cada uno de los procesos.

Tratamiento del Riesgo: Proceso para modificar el riesgo” (Icontec Internacional, 2011).

Valoración del Riesgo: Proceso global de identificación del riesgo, análisis del riesgo y evaluación de los riesgos.

Vulnerabilidad: Es aquella debilidad de un activo o grupo de activos de información

Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

# 4. ESTRATEGIAS

Dentro del plan estratégico 2021 -2024 se encuentran 5 ejes estratégicos.

EE1. Transparencia

EE2. Participación y control            ciudadano.

EE3. Eficiencia

EE4. Innovación y Modernización Tecnológica.

EE5. Cultura Organizacional

Dentro del eje estratégico 4 Innovación y modernización tecnológica, se encuentran considerada la estrategia 4.1 Continuar con la modernización de la infraestructura tecnológica, que incorporan dos iniciativas para los temas de seguridad y privacidad de la información, y evidencian la alineación del plan con el plan estratégico de acuerdo con lo definido en el Decreto 612 de 2018.

Iniciativas

4.1.4 Elaborar y ejecutar el Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y privacidad de la Información.

4.1.7 Fortalecer la cultura de seguridad digital que nos permita disminuir los riesgos relacionados con la seguridad de la información.

Con estas se busca fortalecer la seguridad de la información y seguridad digital en el Senado de la República y prevenir la consolidación de riesgos y fortalecer los controles asociados.

# 5. PLANES DESARROLLADOS DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

La identificación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información se realizó teniendo en cuenta la identificación de activos de información, conforme a la guía para realizar el inventario y clasificación de activos de información, los activos de información, que fueron valorados como alto, se les realizó la identificación y valoración de los riesgos, teniendo en cuenta la guía de la función pública para la gestión del riesgo

# 5.1	RIESGOS IDENTIFICADOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

| RIESGOS |
| --- |
| R1 Pérdida de integridad en el Sistema de nómina Software Kactus. |  |
| R2 Pérdida de confidencialidad en la base de datos del Sistema de asistencia y votación de plenaria. |  |
| R3 Pérdida de disponibilidad en el Sistema de asistencia y votación de plenaria. |  |
| R4 Pérdida de disponibilidad en el Sistema Hominis |  |
| R5 Perdida de disponibilidad de los Servicios VIRTUALIZACION HYPER-V |  |
| R6 Perdida de integridad de los Servicios VIRTUALIZACION HYPER-V |  |
| R7 Perdida de Confidencialidad de los Servicios VIRTUALIZACION HYPER-V |  |
| R8 Perdida de Disponibilidad del sistema de gestion de calidad DARUMA |  |
| R9 Perdida de Disponibilidad del sistema de gestión de Bienes DINAMICA GERENCIAL |  |
| R10 Pérdida de Disponibilidad del sistema del Firewall e IPS |  |
| R11 Pérdida de Disponibilidad del Portal Web |  |
| R12 Pérdida de Disponibilidad del servicio de Directorio Activo |  |
| R13 Pérdida de Disponibilidad del Servidor de Directorio Activo |  |
| R14 Pérdida de confidencialidad e integridad de powerfile |  |

# 5.2 	ACTIVIDADES A DESARROLLAR SOBRE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (2020- 2021)

| ACCIONES (para enfrentar el riesgo residual) | RESPONSABLE (Ejecución de acciones) |
| --- | --- |
| Solicitar en 2021, renovación de contrato de soporte oportunamente. FV: Solicitud | Asesor II del DPS, Jefe División Planeación y Sistemas. |  |
| Verificar mensualmente las condiciones de los equipos en ambientes de pruebas. FV: Reporte enviado a la Jefe de la División. | Asesor II del DPS. |  |
| Seguimiento al diligenciamiento del RT Fr06 Formato registro copias de seguridad. FV: Actas reunión grupo control de cambios. | Profesional de apoyo DPS. |  |
| Solicitar la actualización de la herramienta tecnológica, para la toma de copias de seguridad. FV: Solicitud ante la DGA | Jefe División de Planeación y Sistemas |  |
| Realizar seguimiento al cronograma de mantenimiento anual de equipos. FV: Actas reunión grupo control de cambios. | Profesional de apoyo DPS |  |
| Realizar seguimiento al cronograma de mantenimiento anual de equipos. FV: Actas reunión grupo control de cambios. | Profesional de apoyo DPS. |  |
| Solicitar la adquisición de discos duros de respaldo. FV: Comunicación interna al proveedor de la mesa de servicios | Profesional de apoyo DPS |  |
| Solicitar la adquisición de equipo de almacenamiento y procesamiento. FV: comunicación interna ante la DGA | Jefe División Planeación y Sistemas |  |
| Solicitar la adquisición de un software de análisis de vulnerabilidades. FV: Comunicación interna | Jefe División Planeación y Sistemas |  |
| Generar ambiente de pruebas, para las actualizaciones de los sistemas operativos y documentarlos en el procedimiento RT-Pr02 copias de seguridad y restauración de datos para ambientes virtualizados | Profesional de apoyo DPS |  |
| actualizar el RT-It05 instructivo técnico para contingencia de servicios virtualizados, con alcance al esquema de alta disponibilidad para DARUMA. FV: Documento aprobado | Profesional Universitario-DPS |  |
| Divulgar el documento con los lineamientos de control de acceso. FV: Registro de la divulgación. | Profesional Universitario-DPS. |  |
| Generar tarea de copia de seguridad de la base de datos automáticamente FV: Script de la tarea de generación de copia de seguridad | Profesional Universitario-DPS |  |
| Solicitar Sitio alterno para alojamiento de copias de seguridad. FV: Comunicación interna | Jefe División de Planeación y Sistemas |  |
| Actualizar el RT-It05 instructivo técnico para contingencia de servicios virtualizados. FV: Documento aprobado | Profesional Universitario DPS |  |
| Realizar seguimiento al cronograma de mantenimiento anual de equipos. FV: Actas reunión grupo control de cambios. | Profesional de apoyo DPS |  |
| Realizar la solicitud oportuna de la renovación del contrato de soporte. FV: Comunicación interna | Jefe división de planeación y Sistemas |  |
| Documentar en las actas de control de cambio el mantenimiento lógico de Directorio Activo. FV: Acta de reunión grupo control de cambios | Profesional de apoyo DPS |  |
| Realizar verificación a las políticas de seguridad de Directorio Activo. FV: Acta de reunión | Profesional de apoyo DPS |  |
| Solicitar la adquisición de una herramienta para la administración y gestión del Directorio Activo. FV: Comunicación interna | Jefe División Planeación y Sistemas |  |
| Documentar en las actas de control de cambio las actualizaciones del S.O y antivirus. FV: Acta de reunión grupo control de cambios | Profesional de apoyo DPS. |  |
| Documentar en el formato de copias de seguridad el backup de power file. FV: Formato actualizado y aprobado. | Profesional de apoyo DPS |  |

  - PROGRAMACIÓN DE MONITOREO DE CONTROLES DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Periódicamente se revisará el valor de los activos, impactos, amenazas, vulnerabilidades y probabilidades en busca de posibles cambios, que exijan la valoración iterativa de los riesgos de seguridad de la información.

Se realizará una nueva valoración cuando se detecte:

- Nuevos activos o modificaciones en el valor de los activos

- Nuevas amenazas

- Cambios o aparición de nuevas vulnerabilidades

- Aumento de las consecuencias o impactos

- Incidentes de seguridad de la información.

Con el propósito de conocer los estados de cumplimiento de los objetivos de la gestión de los riesgos de seguridad de la información, se deberán definir esquemas de seguimiento y medición al sistema de gestión de riesgos de la seguridad de la información que permitan contextualizar una toma de decisiones de manera oportuna.

- MARCO LEGAL

- Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 15. Reconoce como Derecho Fundamental el Habeas Data y Artículo 20. Libertad de Información.

- Decreto 612 de 4 de abril de 2018, Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las Entidades del Estado.

- Decreto 1008 de 14 de junio de 2018, Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital.

# 7. REQUISITOS TÉCNICOS

- Norma Técnica Colombiana NTC/ISO 27001:2013 Sistemas de gestión de la seguridad de la información.

- Norma Técnica Colombiana NTC/ISO 31000 Gestión del Riesgo. Principios y Directrices

- Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, Ministerio de Tecnologías y Sistemas de Información.

- DOCUMENTOS ASOCIADOS

- RT-Ma02 Manual de Políticas de Seguridad de la Información.

- RT-Ma01- Manual de Políticas de Gestión de Recursos Tecnológicos

- Metodología para el Inventario y la Clasificación de Activos de Información

- Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas V.4

# 9. RESPONSABLE DEL DOCUMENTO

Jefe de la División de planeación y Sistemas.

| Proyectó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| Profesionales de apoyo al área de Sistemas | DIANA ROCÍO PLATA ARANGO | ASTRID SALAMANCA RAHÍN |
| División de Planeación y Sistemas. | Jefe División Planeación y Sistemas. | Directora General Administrativa. |